## Slide 1
Aibril Tech 3차 교육 Chat-bot POC 결과
Ⅰ
Pilot 프로젝트
Structure 구성 /답변 방식 확정
Intent/Entity
학습 데이터 구성
서비스 대상
Data 선정
대화모델 설계
학습 및
Structure 적용
C&T1) 테스트
최종
Pilot 검증
Structure > 전체/LIST
답변 방식 > text + 카카오톡 list button
Intent (의도) > 97 개 학습 데이터 활용
Entity (개체) > 3개 Entity , 46 Synonyms 활용하여 구성
서비스 대상 > 카카오톡 서비스
활용 데이터 > 97 총 82개
대화 모델 > Single Turn(대부분) > Multi Turn (용어사전)
추가 기능 > 외부 GATEWAY를 이용한 카톡, API 연동
학습 > 통합 업로드 방식 및 GUI (2번째에서 주로)
Structure 적용 > GUI 방식의 Dialog 구성
성능 테스트 > 제대로 수행 X
구조 테스트 > 외부 API 부분 구조 test 집중적으로 수행
UI 적용 > 카카오톡 리스트
예외처리 > …
반복(iteration)
Persona
주제
박OO 대리/여자/20대 후반 세무회계 전문가/경력3년차/자기업무에 자부심이 있고, 대표들에게 친절히 응대하려고 노력함
세무 업무 중 사업자 등록 관련 FAQ
팀원 : XXX, XXX, XXX
우선 기능 개발에 대해서 힘쓰다 보니 응답 결과와 페르소나의 일관성을 잡는 일을 거의 하지 못함. FAQ작업 위주였기에 slot을 활용해보지 못해 아쉬움.
외부 relay gateway를 이용해서 카카오톡을 연동하였기 때문에 외부 세션과 관련해서 context를 관리하는 작업이 좀 어려웠음. Context 관리 이슈로 이상한 대답을 하는 경우가 종종 있었음.
entity-intent 방식으로 filte를 걸었는데, 확장성에 문제가 있다는 것을 파악하고, intent – entity 형식으로 진행 최초 보다 intent 수 가 줄어 듬
lessons learned
Notes: 1